## Slide 1
Produção por sprint
Agosto · Setembro · Outubro de 2026
Base para a conversa de senioridade
Pessoas
15
com entrega no período
Pontos entregues
4814
bruto, pela régua do Gantt
Descontos
2831
fora do horário ou em atraso
Pontos líquidos
1983
41% do bruto
Entregas entre 07:00 e 19:00 (horário de Brasília) pontuam. Fora dessa janela, ou entregues após o prazo, entram nos descontos.
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
1

## Slide 2
Como a conta é feita
As regras são as da própria ferramenta — o número bate com o card do Gantt
Pontos
Poker da demanda, contada quando está em Validação ou Concluído. Demanda agrupadora fica de fora: o ponto dela é a soma dos filhos.
Sprint
Semana de segunda, sobre os dias úteis do mês — a mesma régua do Gantt. Entrega em fim de semana soma no total e não entra em sprint.
Horário
Convertido para Brasília (UTC−3) antes de julgar. Lendo a hora crua do registro, 194 das 605 entregas do período receberiam o veredito errado.
Atraso
Entrega depois do prazo efetivo, que já desconta pausa e dias parados na validação da área. É a mesma conta que a tela mostra no card.
Desconto
Uma demanda pós-19h E atrasada é descontada UMA vez. Subtrair nas duas colunas tiraria o dobro e produziria um time pior do que ele é.
4 entregas do período não têm hora registrada — `concluido_em` nunca teve hora. Elas contam no bruto e não são julgadas pelo horário: chutá-las para dentro ou para fora seria inventar o dado que este levantamento existe para medir.
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
2

## Slide 3
O time, do bruto ao líquido
Ordenado pelo bruto. "Retenção" é quanto do entregue sobrou depois dos descontos.
Ago + Set + Out
Pessoa
Bruto
Fora 07–19h
Em atraso
Líquido
Retenção
João Siqueira
1131
−178
−418
509
45%
Emilly Souza
653
−95
−359
268
41%
Gabriel Fernandes
617
−72
−379
117
19%
Murillo Jesus
519
—
−284
235
45%
Maury Teixeira
432
—
−103
329
76%
Crisley Almeida
389
−15
−283
103
26%
Lucas Santos
330
−16
−205
114
35%
Jhonatan Soares
217
−21
−139
57
26%
Eloi
149
—
−89
60
40%
Leite
140
—
−64
18
13%
Marina
137
—
−24
113
82%
Dan Weine
44
−11
−21
23
52%
João Carvalho
34
—
—
34
100%
Guilherme Augusto
13
—
−13
0
0%
Victor Silva
9
−6
—
3
33%
TOTAL
4814
−414
−2381
1983
41%
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
3

## Slide 4
João Siqueira
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
1131 pt brutos · 509 líquidos
Bruto
1131
entregue no período
Fora de 07–19h
−178
16% do bruto
Em atraso
−418
37% do bruto
Líquido
509
45% retido
Agosto
445 pt · 181 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
63
63
54
121
89
Fora 07–19h
8
0
7
0
0
Em atraso
8
8
12
84
89
Líquido
47
55
42
37
0
Setembro
440 pt · 197 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
22
115
149
102
19
Fora 07–19h
0
0
53
0
0
Em atraso
0
89
73
16
0
Líquido
22
26
44
86
19
Outubro
246 pt · 131 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
42
50
142
12
0
Fora 07–19h
42
21
47
0
0
Em atraso
21
10
8
0
0
Líquido
0
24
95
12
0
Média líquida por sprint com entrega: 36 pt · 14 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
4

## Slide 5
Emilly Souza
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
653 pt brutos · 268 líquidos
Bruto
653
entregue no período
Fora de 07–19h
−95
15% do bruto
Em atraso
−359
55% do bruto
Líquido
268
41% retido
Agosto
262 pt · 141 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
36
83
50
72
0
Fora 07–19h
0
0
5
0
0
Em atraso
0
37
24
34
0
Líquido
36
46
21
38
0
Setembro
229 pt · 49 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
44
58
28
75
24
Fora 07–19h
0
0
0
69
21
Em atraso
38
46
3
69
24
Líquido
6
12
25
6
0
Outubro
162 pt · 78 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
55
21
64
22
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
21
47
16
0
Líquido
55
0
17
6
0
Média líquida por sprint com entrega: 21 pt · 13 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
5

## Slide 6
Gabriel Fernandes
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
617 pt brutos · 117 líquidos
Bruto
617
entregue no período
Fora de 07–19h
−72
12% do bruto
Em atraso
−379
61% do bruto
Líquido
117
19% retido
Agosto
225 pt · 77 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
73
0
55
34
5
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
51
0
0
34
5
Líquido
22
0
55
0
0
Setembro
298 pt · 37 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
5
3
171
103
16
Fora 07–19h
0
0
0
69
0
Em atraso
5
0
171
6
16
Líquido
0
3
0
34
0
Outubro
94 pt · 3 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
38
29
22
5
0
Fora 07–19h
0
3
0
0
0
Em atraso
35
29
22
5
0
Líquido
3
0
0
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 9 pt · 13 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
6

## Slide 7
Murillo Jesus
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
519 pt brutos · 235 líquidos
Bruto
519
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−284
55% do bruto
Líquido
235
45% retido
Agosto
326 pt · 130 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
125
66
24
102
9
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
125
21
3
47
0
Líquido
0
45
21
55
9
Setembro
110 pt · 48 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
3
37
34
33
3
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
3
32
21
6
0
Líquido
0
5
13
27
3
Outubro
83 pt · 57 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
18
31
13
21
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
5
0
0
21
0
Líquido
13
31
13
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 17 pt · 14 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
7

## Slide 8
Maury Teixeira
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
432 pt brutos · 329 líquidos
Bruto
432
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−103
24% do bruto
Líquido
329
76% retido
Agosto
273 pt · 249 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
89
37
58
89
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
24
0
0
Líquido
89
37
34
89
0
Setembro
87 pt · 69 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
23
11
9
30
14
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
11
6
0
1
Líquido
23
0
3
30
13
Outubro
72 pt · 11 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
3
6
42
21
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
3
3
34
21
0
Líquido
0
3
8
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 25 pt · 13 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
8

## Slide 9
Crisley Almeida
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
389 pt brutos · 103 líquidos
Bruto
389
entregue no período
Fora de 07–19h
−15
4% do bruto
Em atraso
−283
73% do bruto
Líquido
103
26% retido
Agosto
132 pt · 82 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
61
16
26
29
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
6
13
26
5
0
Líquido
55
3
0
24
0
Setembro
144 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
21
89
34
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
21
89
34
0
Líquido
0
0
0
0
0
Outubro
113 pt · 21 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
77
15
18
3
0
Fora 07–19h
0
15
0
0
0
Em atraso
68
12
6
3
0
Líquido
9
0
12
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 9 pt · 11 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
9

## Slide 10
Lucas Santos
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
330 pt brutos · 114 líquidos
Bruto
330
entregue no período
Fora de 07–19h
−16
5% do bruto
Em atraso
−205
62% do bruto
Líquido
114
35% retido
Agosto
36 pt · 2 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
2
0
29
5
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
29
5
Líquido
0
2
0
0
0
Setembro
203 pt · 60 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
24
63
21
84
11
Fora 07–19h
0
0
5
0
11
Em atraso
24
63
8
37
0
Líquido
0
0
13
47
0
Outubro
91 pt · 52 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
65
10
16
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
18
5
16
0
Líquido
0
47
5
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 10 pt · 11 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
10

## Slide 11
Jhonatan Soares
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
217 pt brutos · 57 líquidos
Bruto
217
entregue no período
Fora de 07–19h
−21
10% do bruto
Em atraso
−139
64% do bruto
Líquido
57
26% retido
Agosto
21 pt · 21 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
21
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
21
0
0
0
0
Setembro
139 pt · 6 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
18
0
15
106
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
18
0
12
103
Líquido
0
0
0
3
3
Outubro
57 pt · 30 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
3
24
27
3
0
Fora 07–19h
0
0
21
0
0
Em atraso
0
3
3
0
0
Líquido
3
21
3
3
0
Média líquida por sprint com entrega: 7 pt · 8 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
11

## Slide 12
Eloi
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
149 pt brutos · 60 líquidos
Bruto
149
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−89
60% do bruto
Líquido
60
40% retido
Agosto
128 pt · 60 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
86
21
21
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
39
8
21
0
Líquido
0
47
13
0
0
Setembro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Outubro
21 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
21
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
21
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 15 pt · 4 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
12

## Slide 13
Leite
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
140 pt brutos · 18 líquidos
Bruto
140
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−64
46% do bruto
Líquido
18
13% retido
Agosto
128 pt · 12 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
70
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
58
0
Líquido
0
0
0
12
0
Setembro
12 pt · 6 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
6
0
3
0
3
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
6
0
0
0
0
Líquido
0
0
3
0
3
Outubro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 5 pt · 4 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
13

## Slide 14
Marina
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
137 pt brutos · 113 líquidos
Bruto
137
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−24
18% do bruto
Líquido
113
82% retido
Agosto
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Setembro
42 pt · 27 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
18
6
12
6
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
9
3
3
0
Líquido
0
9
3
9
6
Outubro
95 pt · 86 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
30
33
18
14
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
3
3
3
0
0
Líquido
27
30
15
14
0
Média líquida por sprint com entrega: 14 pt · 8 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
14

## Slide 15
Dan Weine
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
44 pt brutos · 23 líquidos
Bruto
44
entregue no período
Fora de 07–19h
−11
25% do bruto
Em atraso
−21
48% do bruto
Líquido
23
52% retido
Agosto
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Setembro
19 pt · 3 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
5
0
3
0
11
Fora 07–19h
0
0
0
0
11
Em atraso
5
0
0
0
11
Líquido
0
0
3
0
0
Outubro
25 pt · 20 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
9
0
8
8
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
5
0
0
Líquido
9
0
3
8
0
Média líquida por sprint com entrega: 4 pt · 6 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
15

## Slide 16
João Carvalho
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
34 pt brutos · 34 líquidos
Bruto
34
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
0
0% do bruto
Líquido
34
100% retido
Agosto
34 pt · 34 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
34
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
34
0
0
0
0
Setembro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Outubro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 34 pt · 1 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
16

## Slide 17
Guilherme Augusto
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
13 pt brutos · 0 líquidos
Bruto
13
entregue no período
Fora de 07–19h
0
0% do bruto
Em atraso
−13
100% do bruto
Líquido
0
0% retido
Agosto
13 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
13
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
13
0
Líquido
0
0
0
0
0
Setembro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Outubro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 0 pt · 1 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
17

## Slide 18
Victor Silva
Pontos entregues por sprint, e o que sai na conta líquida
9 pt brutos · 3 líquidos
Bruto
9
entregue no período
Fora de 07–19h
−6
67% do bruto
Em atraso
0
0% do bruto
Líquido
3
33% retido
Agosto
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Setembro
0 pt · 0 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
0
0
0
0
Fora 07–19h
0
0
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
0
0
0
Outubro
9 pt · 3 líq.
S1
S2
S3
S4
S5
Entregue
0
6
3
0
0
Fora 07–19h
0
6
0
0
0
Em atraso
0
0
0
0
0
Líquido
0
0
3
0
0
Média líquida por sprint com entrega: 2 pt · 2 sprints com movimento em 3 meses
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
18

## Slide 19
Entregues em atraso
210 demandas · 2381 pontos. As 16 de maior pontuação.
Ago + Set + Out
Código
Demanda
Pessoa
Pontos
Atraso
Entrega
AX-265
Importação Antifraude - SharePoint
Jhonatan Soares
100
19d
30/09 08:48
AX-034
Patrimônio (IR PF)
João Siqueira
89
3d
31/08 09:20
AX-327
Busca de processos Vadu
Gabriel Fernandes
89
6d
17/09 16:22
AX-123
TESTES COM A API OFICIAL META PARA…
Crisley Almeida
89
49d
17/09 15:23
AX-418
Esteira Pré-Análise
Emilly Souza
55
2d
23/09 21:25
AX-013
Gestão a vista
Gabriel Fernandes
55
8d
14/09 11:07
AX-136
Histórico completo de cobrança do sacado
Murillo Jesus
55
6d
05/08 08:17
AX-166
projeto — Audax Controladoria
Crisley Almeida
55
3d
01/10 17:29
AX-172
Não permitir realizar nova consulta Serasa
Lucas Santos
55
19d
09/09 09:36
AX-205
Identificar todos sacados/avalistas de um…
Leite
55
5d
24/08 07:31
AX-084
Operação Consolidada — agrupamento de…
João Siqueira
34
39d
08/09 09:14
AX-214
Historico de tentativas 1º operação
João Siqueira
34
5d
15/09 14:17
AX-273
(SPIKE) Site Publicado x Vercel
João Siqueira
34
3d
09/09 10:23
AX-196
Novos campos - Cadastro e Limites
Emilly Souza
34
4d
26/08 08:51
AX-743
Ajustes no envio PDF
Emilly Souza
34
5d
15/10 07:50
AX-262
Controle de fila Antifraude
Gabriel Fernandes
34
1d
28/08 08:58
Atraso é contra o prazo efetivo — que já desconta pausa e dias parados na validação da área. 22 destas também saíram fora do horário, e são descontadas uma vez só.
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
19

## Slide 20
Entregues fora de 07:00–19:00
49 demandas · 414 pontos. As 16 de maior pontuação.
Horário de Brasília
Código
Demanda
Pessoa
Pontos
Hora
Data
AX-418
Esteira Pré-Análise
Emilly Souza
55
21:25
23/09 Set
AX-387
Correção de endereços e dados bancários
Gabriel Fernandes
55
19:33
25/09 Set
AX-462
Notificacao automatica de WhatsApp do…
João Siqueira
21
22:11
16/09 Set
AX-473
Observacao da solicitacao de antifraude e…
João Siqueira
21
22:08
16/09 Set
AX-622
Conclusão do antifraude retida até a…
João Siqueira
21
20:02
02/10 Out
AX-652
Cadastro: tela Cedente por Fundo
João Siqueira
21
21:45
01/10 Out
AX-246
Cadastro - Funcionarios e Folha + Sede
Emilly Souza
21
19:26
28/09 Set
AX-790
dados do smart para o financeiro
Jhonatan Soares
21
19:04
13/10 Out
AX-725
Visualização Rápida do DANFE e dos…
João Siqueira
13
20:44
09/10 Out
AX-443
Demora na edição - Operações
João Siqueira
8
19:13
16/09 Set
AX-831
Simulação
João Siqueira
8
20:31
15/10 Out
AX-502
Marcação - Capital de Giro
Emilly Souza
8
23:02
21/09 Set
AX-558
Validação praças x municipios
Gabriel Fernandes
8
19:31
25/09 Set
AX-620
Ambientacao da V2
Lucas Santos
8
19:45
29/09 Set
AX-397
Ind. Operaciona / Antifraude
Dan Weine
8
00:59
28/09 Set
AX-179
Sync Status Ativo x Inativo (Monday x WorkOS
João Siqueira
5
19:01
06/08 Ago
A hora é a de Brasília. O registro é gravado em UTC: lendo a hora crua, 194 das 605 entregas do período receberiam o veredito errado sobre esta janela.
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
20

## Slide 21
O quadro líquido
Média líquida por sprint com entrega — o número para comparar senioridade
João Siqueira
36 pt/sprint
Maury Teixeira
25 pt/sprint
Emilly Souza
21 pt/sprint
Murillo Jesus
17 pt/sprint
Eloi
15 pt/sprint
Marina
14 pt/sprint
Lucas Santos
10 pt/sprint
Crisley Almeida
9 pt/sprint
Gabriel Fernandes
9 pt/sprint
Jhonatan Soares
7 pt/sprint
Leite
5 pt/sprint
Dan Weine
4 pt/sprint
Só quem teve movimento em 3 sprints ou mais. A média é sobre sprints COM entrega — dividir por 15 puniria quem entrou no meio do período.
Audax Capital · RoadMap de Melhorias
21